โครง​การพัฒนา​ระบบ​จัดการ​ตารางสอน​ประจำสัปดาห์​แบบ​ประสาน​ข้อมูล​เรียลไทม์​และ​สำรอง​ข้อมูล​ผ่าน​ระบบ​คลาวด์
กอง​การศึกษา โรงเรียน​ทหาร​ขนส่ง กรม​การขนส่ง​ทหารบก ประจำ​ปีงบประมาณ 2567

1. หลักการ​และ​เหตุผล

จาก​หลักสูตร​การ​ฝึกอบรม​ทางทหาร​ของ​โรงเรียน​ทหาร​ขนส่ง กรม​การขนส่ง​ทหารบก ซึ่ง​ประกอบด้วย​หลักสูตร​ทหารกองประจำการ นักเรียน​นาย​สิบ​ทหาร​ขนส่ง และ​หลักสูตร​การ​จัด​หน่วย​ทหาร​ขนส่ง รายวิชา​การขนส่ง​ด้วย​รถยนต์ มี​ผู้​เข้า​รับ​การศึกษา​หลาย​รุ่น​พร้อมกัน การประสานงาน​ตารางสอน​ประจำสัปดาห์​ใน​ปัจจุบัน​ยัง​เป็น​รูปแบบ​เดิม​ที่​จัดทำ​ข้อมูล​ผ่าน​กระดาษ​คำนวณ Excel หรือ​แผ่น​กระดาษ​พิมพ์​แจกจ่าย ซึ่ง​มี​ข้อจำกัด​ใน​การ​ปรับปรุงแก้ไข​กรณี​ที่​มี​งาน​เร่งด่วน​ของ​แผนก​วิชา​หรือ​ครูผู้สอน ทำให้​ข้อมูล​เวลา​กับ​วิชา​สลับ​กัน​เกิด​ความล่าช้า​ใน​การ​เผยแพร่ ส่งผล​ให้​ชั่วโมง​สอน​สะสม​คลาดเคลื่อน​และ​เกิด​ตาราง​ซ้ำซ้อน​กัน​ใน​หลาย​หลักสูตร ทำให้​ผลสัมฤทธิ์​การประเมิน​และ​คุณภาพ​ศึกษา​ต่ำกว่า​เปณฑ์

ปัญหา​ดังกล่าว​ไม่​สอดคล้อง​กับ​คู่มือ​การ​ประกัน​คุณภาพ​การ​ฝึกอบรม​ของ​กองทัพบก พ.ศ. 2566 – 2570 มาตรฐาน​ที่ 1 หลักสูตร​และ​การ​จัดการ​ฝึกอบรม ตัว​ชี้​วัด​ที่ 2 ด้าน​การ​จัด​การเรียนรู้​แบบ Active Learning และ​มาตรฐาน​ที่ 2 ตัว​ชี้​วัด​ที่ 5 ด้าน​เทคโนโลยีสารสนเทศ​ใน​การ​จัด​การเรียนรู้ ดังนั้น กอง​การศึกษา รร.​ขส.ขส.ทบ. จึง​จำเป็นต้อง​มี​การนำ​นวัตกรรม​ระบบ​จัดการ​ตารางสอน​ประจำสัปดาห์​แบบ​ประสาน​ข้อมูล​เรียลไทม์​มา​ประยุกต์​ใช้งาน เพื่อ​ให้การ​เข้าถึง​ตาราง​และ​สถิติ​สะสม​ชั่วโมง​มี​ความถูกต้อง และ​สามารถ​ดู​ตาราง​ผ่าน​อุปกรณ์พกพา​ได้​รวดเร็ว

โดย​ระบบ​นี้​ได้​พัฒนา​ใน​รูปแบบ​เว็บ​แอปพลิเคชัน Single Page Application (SPA) ทำงาน​บน​เทคโนโลยี​คลาวด์​แบบ Serverless มีระบบ​จัดการ​ความปลอดภัย​ข้อมูล​ที่​เข้มงวด​ด้วย​การเข้ารหัส​ผ่าน SHA-​256 Hashing ก่อน​บันทึก และ​การ​ใช้ Database Secrets ใน​การ​เข้าถึง​ข้อมูล Firebase เพื่อ​รักษา​ความปลอดภัย​ข้อมูล​ส่วนบุคคล​และ​ข้อมูล​ของ​ราชการทหาร​อย่าง​เป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อ​พัฒนา​และ​จัดทำ​ระบบ​จัดการ​ตารางสอน​ประจำสัปดาห์​แบบ​ประสาน​ข้อมูล​เรียลไทม์​คลาวด์ โรงเรียน​ทหาร​ขนส่ง กรม​การขนส่ง​ทหารบก

2.2 เพื่อ​ยกระดับ​ความถูกต้อง​ของ​ชั่วโมง​เรียน​สะสม และ​ตัดปัญหา​ความซ้ำซ้อน​ตารางเรียน​และ​ครูผู้สอน​ชน​กัน​ของ​แต่ละ​หลักสูตร

2.3 เพื่อ​ความปลอดภัย​ระบบ​บัญชี​และ​รักษา​ข้อมูล​ส่วนบุคคล​ผู้ใช้​ตาม​มาตรฐาน​ความปลอดภัย​ทาง​ไซเบอร์​ของ​กองทัพบก

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมาย​เชิง​ปริมาณ: กอง​การศึกษา รร.​ขส.ขส.ทบ. สามารถ​ใช้​ระบบ​ตารางสอน​นี้​บริหาร​จัด​การเรียน​การสอน​ครอบคลุม​ทุก​หลักสูตร​ของ​โรงเรียน​ทหาร​ขนส่ง (สูงสุด 10 หลักสูตร)

3.2 เป้าหมาย​เชิง​คุณภาพ: ความถูกต้อง​ของ​ข้อมูล​ชั่วโมง​เรียน​สะสม​และ​ระบบ​ตารางสอน​ปราศจาก​ข้อมูล​ชน​กัน​อยู่​ใน​ระดับ​ร้อยละ 100 และ​ความพึงพอใจ​ของ​กำลัง​พล​ผู้ใช้​ระบบ​เฉลี่ย​อยู่ในเกณฑ์​ดีมาก (ร้อยละ 80 - 89) ตาม​เกณฑ์​ประเมิน​กำลัง​พล​กองทัพบก พ.ศ. 2562

4. วิธีการ​ดำเนินงาน

| ลำดับ | กิจกรรม/ขั้นตอน​การ​ดำเนินงาน | ระยะเวลา​เริ่มต้น | ระยะเวลา​สิ้นสุด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษา​รวบรวม​ข้อมูล​ปัญหา​ตารางเรียน​และ​หลักเกณฑ์​การ​ประกัน​คุณภาพ​ฯ | มกราคม 2567 | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2 | ออกแบบ​เค้าโครง​ระบบ ซอฟต์แวร์ และ​ฐานข้อมูล​บน Firebase RTDB | มีนาคม 2567 | มีนาคม 2567 |
| 3 | พัฒนา​เว็บ​แอปพลิเคชัน​เวอร์ชัน​แรก และ​ระบบ​ความปลอดภัย (SHA-256 Hashing) | เมษายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
| 4 | ทดลอง​ใช้งาน​และ​ตรวจสอบ​ความปลอดภัย​การ​เข้าถึง (Security rules / Secret) | มิถุนายน 2567 | มิถุนายน 2567 |
| 5 | ติดตั้ง​ใช้งาน​จริง ณ กอง​การศึกษา รร.​ขส.ขส.ทบ. และ​สอน​ผู้ใช้​งานหลัก | กรกฎาคม 2567 | กรกฎาคม 2567 |
| 6 | ประเมิน​ผลสัมฤทธิ์​และ​ความพึงพอใจ​การ​ใช้​ระบบ​ผ่าน​แบบสอบถาม | สิงหาคม 2567 | สิงหาคม 2567 |
| 7 | สรุป​รายงาน​และ​เสนอ​ผล​โครงการ​แก่​ผู้บังคับบัญชา​ตาม​ลำดับชั้น | กันยายน 2567 | กันยายน 2567 |

5. ระยะเวลา​การ​ดำเนิน​โครงการ

ตั้งแต่​วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง​วันที่ 30 กันยายน 2567 (รวม​ระยะเวลา 9 เดือน)

6. งบประมาณ

งบ​ประมาณการ​จัด​สร้าง​และ​พัฒนา​ระบบ (จัดสรร​จาก​งบประมาณ​วิจัย​ศึกษา​ของ​หน่วยงาน​):

| ลำดับ | รายการ​ค่าใช้จ่าย | จำนวน : หน่วย | ราคา : หน่วย (บาท) | รวม​ทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | คู่มือ​แนะนำ​ระบบ และ​คู่มือ​ปฏิบัติงาน​อย่าง​ละเอียด | 5 เล่ม | 200 | 1,000 |
| 2. | สื่อ​อุปกรณ์​ทดสอบ​ระบบ​ออฟไลน์ (เราเตอร์​สำรอง​และ​สาย LAN) | 1 ชุด | 2,500 | 2,500 |
|  | รวม​ทั้งสิ้น (สาม​พัน​ห้า​ร้อย​บาท​ถ้วน) |  |  | 3,500 |

7. ผู้รับผิดชอบ​โครงการ

พ.ต.​ณัฐพล พัฒน​กุล ตำแหน่ง อาจารย์ โรงเรียน​ทหาร​ขนส่ง กรม​การขนส่ง​ทหารบก

8. การ​วัดผล​และ​ประเมินผล

8.1 การ​วัดผล​เชิง​ระบบ: ทำการ​ทดสอบ​เจาะ​ระบบ​และ​ตรวจ​แฮ​ชร​หัส​ผ่าน​ผู้ดูแล​ระบบ 100​% พร้อม​ทดลอง​สลับ​ปิด​เน็ต​ตรวจ​ความคงทน​ของ​ระบบ​ออฟไลน์
   8.2 การ​วัด​ความพึงพอใจ: ทำ​การประเมิน​ความพึงพอใจ​การ​ใช้​ระบบ​ตารางสอน​ดิจิทัล​จาก​แอดมิน​และ​ครูผู้สอน​จำนวน 50 นาย โดย​ใช้​เครื่องมือ​แบบ​มาตราส่วน​ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) แล้ว​คำนวณ​ผล​คะแนนเฉลี่ย​เป็น​ร้อยละ​เทียบ​กับ​เกณฑ์​มาตรฐาน​ตามระเบียบ​กองทัพบก ว่าด้วย​การ​ประเมินค่า​การ​ปฏิบัติงาน​กำลัง​พล​ของ​กองทัพบก พ.ศ. 2562 โดย​เกณฑ์​เฉลี่ย​ผล​ความพึงพอใจ​ต้อง​อยู่​ใน​ระดับ​ดีมาก (ร้อยละ 80 - 89)

9. สื่อ​และ​เอก​สารประกอบ​การประเมินผล

9.1 แบบทดสอบ​ความปลอดภัย​ซอฟต์แวร์ (Security Test Report)
   9.2 แบบ​ประเมินผล​ความพึงพอใจ​การ​ใช้​ระบบ​ตารางสอน​ดิจิทัล
   9.3 สรุป​จำนวน​ชั่วโมง​สอน​จริง​สะสม​ตาม​รายวิชา

10. ผล​ที่​คาด​ว่า​จะ​ได้รับ

10.1 มีระบบ​ตารางเรียน​เรียลไทม์​คลาวด์​ใช้งาน​ใน รร.​ขส.ขส.ทบ. ข้อมูล​ตาราง​ถูกต้อง 100​% ลด​ปัญหา​เวลาเรียน​ชน​กัน
   10.2 ลด​เวลา​ธุรการ​และ​ค่าใช้จ่าย​กระดาษ​ใน​การ​จัดทำ​และ​เผยแพร่​ตารางเรียน​ลง​ได้​กว่า​ร้อยละ 90
   10.3 รหัสผ่าน​ผู้ใช้งาน​มี​ความปลอดภัย​สูง​ตาม​พระราชบัญญัติ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล (PDPA)

| ลงชื่อ​....................................................​ผู้จัดทำ​โครงการ ( ณัฐพล พัฒน​กุล ) ตำแหน่ง อจ.​รร.​ขส.ขส.ทบ. | ลงชื่อ​....................................................​ผู้​เห็นชอบ​โครงการ ( นุ​รักษ์ ราช​รักษ์ ) ตำแหน่ง อจ.​หน.​แผนก​วิชา​การขนส่ง รร.​ขส.ขส.ทบ. |
| --- | --- |